AI Specialist(설계) 과제계획서

| 성명 | 이혜진 | 부서 (사업부) | SE팀 (SR) | KnoxID | hyejin05.lee |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 과제명 | 전문가 에이전트 실행을 위한 ClineSR 하네스 설계 |  |  |  |  |
| 과제 개요 | ClineSR 통해 복잡한 작업 수행 시 대화 및 실행 이력 누적으로 컨텍스트 윈도우 한계에 도달하기 쉽고, 작업 목적과 무관하게 범용 프롬프트 및 도구를 제공하여 오동작 위험이 있음. 이를 개선하기 위해 작업 분할(Step) 및 전용 프롬프트/도구/기초정보 패키징한 '전문가 에이전트' 구조를 도입하고, 런타임 제어 하네스를 설계하고자 함. 이를 통해 작업 맥락과 응답 품질을 안정적으로 유지하면서, 작업 범위와 도구 권한을 제한된 환경 내로 한정하는 안전한 실행 환경을 구축 예정. |  |  |  |  |
| 추진배경 /필요성 | - 단일 루프에 대화 및 실행 이력이 누적되면 컨텍스트 윈도우가 과부하되어 지시 불이행 증가, 오류 발생 시 이전 맥락 오염으로 인해 자가 복구가 어려움 - "파일 수정 금지" 등 프롬프트 지시로만 역할을 제한할 경우 LLM의 비결정론적 특성으로 비인가 파일 수정/셸 실행 등을 원천 차단하기 어려움 - 제품군과 개발단계 도메인별 최적화 프롬프트, 도구셋을 갖춘 특화 구조 필요 - 사내 특정 모델 의존 완화, 사내 모델 3종 분산 활용으로 자원 효율화 요구 |  |  |  |  |
| 과제 상세 (Work to do) | - 과제수행을 통해 달성하고자 하는 목표 수준: . 도메인 특화 프롬프트·도구 셋 패키징 및 Step 분할 실행 하네스 설계 . 사용자 정의 전문가 확장 및 모델 지정 가능한 체계 확보 - 목표 달성을 위한 연구방안: . Cline SDK의 에이전트 실행 메커니즘 분석 . Orchestrator-Step Agent 계층적 작업 분할 및 작업 맥락·메모리 관리 설계 . 사용자가 입력한 실행 규칙 및 도구 기반 프롬프트 조립 방식 설계 . Step 특성에 따라 사내 모델을 지정·호출하는 매핑 구조 설계 (예: 심층 분석은 고성능 모델, 요약/Report 작성은 경량 모델) - 목표 달성을 측정하기 위한 구체적인 metric: . [수행 효율성1)] Task Success Rate 90% 이상, Token Cost per Request . [제어 가능성] 비인가 도구 제어 성공률 100% . [기능 정확성2)] F1-Score 보존율 95% 이상 ※1) 단일 루프 대비 토큰 소비를 동등 이하로 유지하면서 작업 완수하는 능력 2) Step 분할 구조에서도 단일 루프 대비 동등한 분석 품질을 유지하는 능력 |  |  |  |  |
| 과제성과 /기대효과 | - 과제수행을 통해 예상되는 기술 수준 향상: . 에이전트 하네스 엔지니어링 기술 내재화 . 오픈소스 Cline 대비 차별화된 자체 Feature 확보 - 사업 성과 측면의 기대효과: . ClineSR 릴리즈 반영으로 사내 개발자의 생산성 향상 및 AI 인프라 활용 효율화에 기여 |  |  |  |  |